临夏市2020年统筹使用财政涉农

资金年终整合方案

为进一步加强财政涉农资金管理，优化财政涉农资金供给机制，提高财政涉农资金在脱贫攻坚工作中的使用效益，探索建立财政涉农资金统筹使用的长效机制，按照省财政厅、省扶贫办《关于切实做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（甘财办明电〔2019〕4号）要求，根据《甘肃省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（甘政办发〔2016〕100号）和《临夏州关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的意见的通知》（临州办发〔2016〕93号）精神，结合我市实际，现制定如下工作方案。

- 总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十八大、十九大精神，习近平总书记扶贫开发重要论述、视察甘肃重要讲话和“八个着力”重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，紧盯“两不愁、三保障”目标，狠抓“五个一批”措施落实，进一步深化涉农资金管理使用机制改革，以提高财政资金效益为目标，紧紧围绕脱贫攻坚统揽全市经济社会发展全局，以精细精确精微的绣花功夫扎实推进各项扶贫措施落细落实，持续保持攻坚态势，巩固提升脱贫成果，进一步加大脱贫攻坚资金投入力度，坚持标准不降、尺度不松，切实提高资金使用精准项目安排精准，保证资金使用安全高效持续发挥效益。

（二）目标任务

聚焦“3+1+1”后续清零行动和“5+1”专项行动，在巩固我市脱贫成果的基础上,紧盯剩余157户581人未脱贫人口、156户717人脱贫监测人口、87户393人的边缘人口，围绕调节产业发展结构、“五小产业”、乡村旅游、村社道路建设、人居环境提升等方面。进一步优化农业产业布局，深入推广“玉米改花”产业规模，加快推进农业产业向规模化、高效化的城市农业发展，逐步发展壮大村集体经济，充分利用各村特有的农业自然环境，按照“一村一品”的思路，建设乡村旅游基础设施，构建完善旅游扶贫经济模式，带动贫困群众增收致富，进一步夯实村基础设施，不断改善贫困群众出行条件，继续抓重点、补短板、强弱项,纵深推进农业生产发展、农村基础设施建设等方面加大资金投入和政策扶持力度，确保2020年底实现贫困人口“两不愁、三保障”稳定达标，坚决攻克最后的贫困堡垒，与全国全省一道全面建成小康社会。

二、涉农资金整合范围

截止2020年7月底，2020年财政涉农资金共初步整合中央、省上下达的各类涉农资金共计13312.1万元，其中：（一）中央财政资金共计8970.1万元，其中：1、第一批财政专项扶贫资金4631万元；2、以工代赈资金975万元；3、少数民族发展资金360万元；4、“两州一市”资金19万元；5、水利发展资金126万元；6、林业改革发展资金17万元；7、农村综合改革转移支付资金1015万元；8、高标准基本农田建设补助资金547万元；9、农村环境整治资金86万元；10、中央农村危房改造补助资金222万元；11、草原生态保护恢复资金10万元；12、旅游发展基金35.5万元；13、第三批财政专项扶贫资金434万元；14、中央农村综合改革转移支付资金61万元；15、中央农村生产发展资金431.6万元。（二）省级财政专项扶贫资金共计4342万元，其中：1、第一批财政专项扶贫资金1332万元；2、第二批财政专项扶贫资金2085万元（其中省级深度贫困县发展资金1000万元）；3、以工代赈资金152万元；4、“两州一市”省级资金11万元；5、高标准基本农田建设补助资金67万元；6、农村综合改革示范点和一事一议奖补资金424万元；7、农村环境整治资金100万元；8、耕地质量保护与提升补助资金2万元；9、省级农村综合改革转移支付资金169万元。

三、涉农资金整合使用方向

整合后的资金全部投入到建档立卡贫困村及有建档立卡贫困户的非贫困村，依据2020年临夏市脱贫攻坚项目库，按照产业培育、就业扶贫、教育扶贫、旅游扶贫、饮水安全、村组道路、渠道灌溉工程、贫困村整体提升等八大类内容使用资金。该方案在广泛征求镇村及相关行业部门意见的基础上，从项目库中筛选了拟建项目，初步计划分产业培育、教育扶贫、贫困村整体提升、其它贫困村整体提升、其它脱贫攻坚项目，共计2大类90个项目。

四、整合项目及实施内容

（一）农业生产发展（8014.940159万元）

1、农户产业发展项目（504.07万元）

（1）种植业项目（409.07万元）

1.南龙镇2020年建档立卡户“米改花”项目。南龙镇共实施“米改花”1365亩，其中高邓家村150亩，单子庄村180亩，尕杨家村130亩，南川村100亩，杨家村300亩，妥家村80亩，王闵家村25亩，罗家湾村380亩，马家庄村20亩，每亩补助1000元，总投资136.5万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：南龙镇政府

2.枹罕镇2020年建档立卡户“米改花”项目（一期）。枹罕镇共实施“玉米改花”390亩，其中王坪村60亩，江牌村50亩，青寺村200亩，拜家村50亩，石头洼村30亩，每亩补助1000元，总投资39万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：枹罕镇政府

3.枹罕镇2020年建档立卡户“米改花”项目（二期）。枹罕镇共实施“玉米改花”667亩，其中王坪村170亩，青寺村100亩，街子村350亩，石头洼村47亩，均为种植油菜花，每亩补助1000元，总投资66.7万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：枹罕镇政府

4.折桥镇2020年建档立卡户“米改花”项目(一期)。	总面积1034亩，后古村37亩（其中种植油菜花35.2亩、菊花1.8亩），慈王村131.1亩（其中种植油菜花123.1亩、菊花8亩），陈马村36.28亩（其中种植油菜花29.68亩、菊花6.6亩），苟家村301.87亩（其中种植油菜花295.87亩、菊花6亩），大庄村116亩（其中种植油菜花84亩、菊花32亩），折桥村34.32亩（其中种植油菜花21亩、菊花13.32亩），甘费村35.54亩（其中种植油菜花30.54亩、菊花5亩），祁牟村341.89亩（其中种植油菜花280.59亩、菊花61.3亩），每亩补助1000元，总投资103.4万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：折桥镇政府

5.折桥镇2020年建档立卡户“米改花”项目（二期）。折桥镇共实施“玉米改花”368.7亩，其中后古村70.7亩（其中种植油菜花70.7亩），陈马村65亩（其中种植油菜花65亩），折桥村220亩（其中种植油菜花130亩、菊花90亩），甘费村13亩（其中种植油菜花13亩），每亩补助1000元，总投资36.87万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：折桥镇政府

6.城郊镇2020年建档立卡户“米改花”项目。城郊镇计划实施“米改花”项目266亩，对贫困户种植的玉米改种观赏花卉项目。其中祁家村131亩，堡子村72亩，瓦窑村54亩，肖家村9亩，每亩补助1000元，总投资26.6万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：城郊镇政府

（2）五小产业（95万元）

1.临夏市“五小”产业小家禽发展项目。135户发展小家禽12260只（每只补助10元，每户不超过5000元）；14户发展养蜂产业207箱（每箱补助200元，每户不超过5000元）。总投资16.4万元。

主管单位：农业农村局

实施单位：折桥镇政府、南龙镇政府、枹罕镇政府、城郊镇政府

2.临夏市“五小”产业小手工发展项目。31户发展小手工（每户补助2000元）。总投资6.2万元。

主管单位：农业农村局

实施单位：折桥镇政府、南龙镇政府、枹罕镇政府、城郊镇政府

3.临夏市“五小”产业小庭院发展项目。59户农家乐（每户补助1万元）。总投资59万元。

主管单位：农业农村局

实施单位：折桥镇政府、南龙镇政府、枹罕镇政府、城郊镇政府

4.临夏市“五小”产业小作坊发展项目。67户发展小作坊（每户补助2000元）。总投资13.4万元。

主管单位：农业农村局

实施单位：折桥镇政府、南龙镇政府、枹罕镇政府、城郊镇政府

2、旅游扶贫项目（3345.473159万元）

1.临夏市2020年农家乐项目。鼓励精准扶贫户农家乐发展33户，每户补助1万元，鼓励贫困户开办农家乐，打造特色农家菜，有效提高贫困户家庭收入，加快脱贫致富步伐，总投资33万元。

主管单位：文体广电和旅游局

实施单位：文体广电和旅游局

2.临夏市南龙镇尕杨家村2020年乡村旅游基础设施建设项目。计划总投资500万元对尕杨家村村内破损路面进行修复，安装排水沟盖板，残垣断壁拆除及维修改造。本次解决资金200万元。

主管单位：文体广电和旅游局

实施单位：南龙镇政府

3.临夏市南龙镇妥家村2020年乡村旅游基础设施建设项目。整治提升妥家村村内村容村貌，修建村内木桩围栏，草堂及厕所等附属设施，残垣断壁拆除，破损线路改造，突出乡味、土味，修建旅游基础设施及配套附属设施，构建乡村旅游扶贫经济模式。总投资101万元。

主管单位：文体广电和旅游局

实施单位：南龙镇政府

4.临夏市南龙镇罗家湾村2020年乡村旅游基础设施建设项目。计划总投资500万元改造罗家湾村村内道路建设，突出乡味、土味，残垣断壁拆除，建设旅游基础设施及配套附属设施，构建乡村旅游扶贫经济模式。本次解决资金200万元。

主管单位：文体广电和旅游局

实施单位：南龙镇政府

5.临夏市南龙镇杨家村2020年乡村旅游基础设施建设项目。计划总投资500万元改造杨家村村内残垣断壁拆除，突出乡味、土味，修建村内小型旅游基础设施，修建旅游步道，构建乡村旅游扶贫经济模式。本次解决资金200万元。

主管单位：文体广电和旅游局

实施单位：南龙镇政府

6.临夏市南龙镇王闵家村2020年乡村旅游基础设施建设项目。计划总投资500万元对王闵家村村内破损路面进行修复，安装排水沟盖板，残垣断壁拆除及维修改造,修建村内小型旅游基础设施。本次解决资金200万元。

主管单位：文体广电和旅游局

实施单位：南龙镇政府

7.临夏市南龙镇妥家村2020年金色草滩基础设施建设项目。计划总投资500万元在妥家村村内实施残垣断壁拆除，突出乡味、土味，修建旅游基础设施和旅游步道。本次解决资金350万元。

主管单位：文体广电和旅游局

实施单位：南龙镇政府

8.临夏市折桥镇2020年慈王村乡村旅游基础设施建设项目。计划总投资500万元在村内实施旅游基础设施建设：外立面处理门楣、招牌、标识标牌，修建小型旅游基础设施和旅游步道，并对沿线范围内的农户进行“三清一改”。本次解决资金361.8393万元。

主管单位：文体广电和旅游局

实施单位：折桥镇政府

9.2020年临夏市折桥镇祁牟村乡村旅游基础设施项目。计划总投资500万元在村内实施旅游基础设施建设：外立面处理门楣、招牌、标识标牌，修建小型旅游基础设施和旅游步道，并对沿线范围内的农户进行“三清一改”。本次解决资金300万元。

主管单位：文体广电和旅游局

实施单位：折桥镇政府

10.临夏市2020年折桥镇折桥村乡村旅游基础设施项目。计划总投资500万元对折桥村现有的新农村旅游道路进行提升改造，对村内游客中心接待点进行修缮。本次解决资金350万元。

主管单位：文体广电和旅游局

实施单位：折桥镇政府

11.临夏市2020年折桥镇后古村乡村旅游基础设施建设项目。计划总投资500万元在村内实施旅游基础设施建设：外立面处理门楣、招牌、标识标牌，修建小型旅游基础设施和旅游步道，并对沿线范围内的农户进行“三清一改”。本次解决资金200万元。

主管单位：文体广电和旅游局

实施单位：折桥镇政府

12.临夏市枹罕镇青寺村旅游扶贫基础设施提升项目。以青寺村刘癿辛社美丽乡村景点带，修建青寺村村内垃圾桶、集中小吃点等小型旅游基础设施，修建旅游步道与枹罕山庄旅游景点相连接，使青寺村能够更好的发展旅游产业，带动青寺村贫困群众增收。总投资300万元。

主管单位：文体广电和旅游局

实施单位：枹罕镇政府

13.临夏市枹罕镇王坪村山体风貌观光旅游建设项目。以王坪村为临夏市唯一的山区村优势，修建一条从牡丹园入口至咀头东的旅游步道，沿途布置垃圾桶、标识牌等小型旅游基础设施，创新旅游方式，带动王坪村经济发展。总投资300万元。

主管单位：文体广电和旅游局

实施单位：枹罕镇政府

14.临夏市2020年城郊镇瓦窑村旅游扶贫示范村工程。计划总投资300万元对瓦窑村土地进行平整，配套旅游基础设施，进行特色风貌改造。本次解决资金249.633859万元。

主管单位：文体广电和旅游局

实施单位：城郊镇政府

3、村集体经济项目（2504.917万元）

1.折桥镇陈马村临夏陈马种植农民专业合作社西瓜种植基地钢架拱棚建设项目（村集体经济发展项目）。折桥镇陈马村临夏陈马种植农民专业合作社在陈马村流转土地135.88亩建设钢架拱棚，每亩补助1万元。项目资产归村集体所有，拱棚运营管理权归合作社，获得收益50%上缴村委会，做为村集体经济收入，发展村级公益事业；剩余30%用于合作社发展,20%贫困户务工就业补助。合作社根据用工需求优先安排建档立卡贫困户就近务工。带动68户贫困户，户均增收0.15万元。总投资135.88万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：折桥镇政府

2.折桥镇甘费村临夏市绿色之基苗木繁育农民专业合作社西瓜种植基地钢架拱棚建设项目（村集体经济发展项目）。折桥镇甘费村临夏市绿色之基苗木繁育农民专业合作社在甘费村流转土地335亩建设钢架拱棚，每亩补助1万元。项目资产归村集体所有，拱棚运营管理权归合作社，获得收益50%上缴村委会，做为村集体经济收入，发展村级公益事业；剩余30%用于合作社发展,20%贫困户务工就业补助。合作社根据用工需求优先安排建档立卡贫困户就近务工，带动46户贫困户，户均增收0.15万元。总投资335万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：折桥镇政府

3.折桥镇折桥村临夏州魅力折桥湾乡村旅游观光农民专业合作社西瓜种植基地钢架拱棚建设项目（村集体经济发展项目）。折桥镇折桥村临夏州魅力折桥湾乡村旅游观光农民专业合作社在折桥村流转土地388.63亩建设钢架拱棚，每亩补助1万元。项目资产归村集体所有，拱棚运营管理权归合作社，获得收益50%上缴村委会，做为村集体经济收入，发展村级公益事业；剩余30%用于合作社发展,20%贫困户务工就业补助。合作社根据用工需求优先安排建档立卡贫困户就近务工，带动49户贫困户，户均增收0.15万元。总投资388.63万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：折桥镇政府

4.折桥镇祁牟村临夏市折桥镇九眼泉无公害蔬菜种植农民专业合作社西瓜种植基地钢架拱棚建设项目（村集体经济发展项目）。折桥镇祁牟村临夏市折桥镇九眼泉无公害蔬菜种植农民专业合作社在祁牟村流转土地100.48亩建设钢架拱棚，每亩补助1万元。项目资产归村集体所有，拱棚运营管理权归合作社，获得收益50%上缴村委会，做为村集体经济收入，发展村级公益事业；剩余30%用于合作社发展,20%贫困户务工就业补助。合作社根据用工需求优先安排建档立卡贫困户就近务工，带动25户贫困户，户均增收0.15万元。总投资100.48万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：折桥镇政府

5.折桥镇大庄村临夏市益盛无公害农民专业合作社西瓜种植基地钢架拱棚建设项目（村集体经济发展项目）。折桥镇大庄村临夏市益盛无公害农民专业合作社在大庄村流转土地377.281亩建设钢架拱棚，每亩补助1万元。项目资产归村集体所有，拱棚运营管理权归合作社，获得收益50%上缴村委会，做为村集体经济收入，发展村级公益事业；剩余30%用于合作社发展,20%贫困户务工就业补助。合作社根据用工需求优先安排建档立卡贫困户就近务工，带动57户贫困户，户均增收0.15万元。总投资377.281万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：折桥镇政府

6.折桥镇苟家村临夏苟家种植农民专业合作社西瓜种植基地钢架拱棚建设项目（村集体经济发展项目）。折桥镇苟家村临夏苟家种植农民专业合作社在苟家村流转土地367.169亩建设钢架拱棚，每亩补助1万元。项目资产归村集体所有，拱棚运营管理权归合作社，获得收益50%上缴村委会，做为村集体经济收入，发展村级公益事业；剩余30%用于合作社发展,20%贫困户务工就业补助。合作社根据用工需求优先安排建档立卡贫困户就近务工，带动65户贫困户，户均增收0.15万元。总投资367.169万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：折桥镇政府

7.折桥镇慈王村临夏市金色慈王田园种植农民专业合作社西瓜种植基地钢架拱棚建设项目（村集体经济发展项目）。折桥镇慈王村临夏市金色慈王田园种植农民专业合作社在慈王村流转土地76.106亩建设钢架拱棚，每亩补助1万元。项目资产归村集体所有，拱棚运营管理权归合作社，获得收益50%上缴村委会，做为村集体经济收入，发展村级公益事业；剩余30%用于合作社发展,20%贫困户务工就业补助。合作社根据用工需求优先安排建档立卡贫困户就近务工，带动14户贫困户，户均增收0.15万元。总投资76.106万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：折桥镇政府

8.折桥镇后古村临夏市后古村金硕田园种植农民专业合作社西瓜种植基地钢架拱棚建设项目（村集体经济发展项目）。折桥镇后古村临夏市后古村金硕田园种植农民专业合作社在后古村流转土地274.371亩建设钢架拱棚，每亩补助1万元。项目资产归村集体所有，拱棚运营管理权归合作社，获得收益50%上缴村委会，做为村集体经济收入，发展村级公益事业；剩余30%用于合作社发展,20%贫困户务工就业补助。合作社根据用工需求优先安排建档立卡贫困户就近务工，带动52户贫困户，户均增收0.15万元。总投资274.371万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：折桥镇政府

9.南龙镇妥家村临夏市金色草滩休闲农业观光旅游农民专业合作社发展项目（村集体经济发展项目）。计划在临夏市南龙镇妥家村投资50万元，资金所有权归村集体所有，全部注入临夏市金色草滩休闲农业观光旅游农民专业合作社作，注入资金由合作社运营管理，用于扩大合作社经营规模，发展合作社休闲观光旅游产业，种植油菜花吸引更多游客观光，带动贫困户增收，发展壮大集体经济。临夏市金色草滩休闲农业观光旅游农民专业合作社自收到注入资金之日起，以年度为单位，每年按不低于入股本金的6.5%（不少于3.25万元）进行保底分红，将所得分红注入妥家村集体经济，保障村集体可持续发展，资金收益权归村集体所有,收益资金只能用于集体经济发展和村级公益事业建设。

主管单位：市农业农村局

实施单位：南龙镇政府

10.南龙镇罗家湾村临夏市良种猪农民专业合作社发展项目（村集体经济发展项目）。计划在临夏市南龙镇罗家湾村投资50万元，资金所有权归村集体所有，村集体经济组织与临夏市良种猪农民专业合作社签订保底分红注资协议，将该资金全部注入合作社，由合作社运营管理，用于合作社扩大养殖规模，新建养殖圈舍，带动贫困户就业，壮大集体经济收入。临夏市良种猪场农民专业合作社自收到注入资金之日起，以年度为单位，每年按不低于注资本金的6.5%（不少于3.25万元）进行保底分红，将所得分红注入罗家湾村集体经济，保障村集体可持续发展，资金收益权归村集体所有,收益资金只能用于集体经济发展和村级公益事业建设。

主管单位：市农业农村局

实施单位：南龙镇政府

- 南龙镇高邓家村临夏市讯飞散养草鸡养殖农民专业合作社发展项目（村集体经济发展项目）。计划在临夏市南龙镇高邓家村投资50万元，资金所有权归村集体所有，全部注入临夏市讯飞散养草鸡养殖农民专业合作社作为集体经济项目壮大资金，注入资金由合作社运营管理，用于提高该合作社运营规模及规范化进程，带动贫困户增收。临夏市讯飞散养草鸡养殖农民专业合作社自收到注入资金之日起，以年度为单位，村集体每年按注资本金的6.5%（不少于3.25万元）进行保底分红，将所得分红注入高邓家村集体经济发展，保障村集体收入可持续增收，资金收益权归村集体所有,收益资金只能用于集体经济发展和村级公益事业建设。

主管单位：市农业农村局

实施单位：南龙镇政府

- 枹罕镇聂家村临夏市枹罕镇三谊肥牛养殖农民专业合作社发展项目（村集体经济发展项目）。计划在临夏市枹罕镇聂家村投资50万元，资金所有权归村集体所有，村集体经济组织与临夏市枹罕镇三谊肥牛养殖农民专业合作社签订保底分红注资协议，将该资金全部注入合作社，由合作社运营管理，发挥临夏市枹罕镇三谊肥牛养殖农民专业合作社的养殖、销售优势，带动村级贫困户就业发展。临夏市枹罕镇三谊肥牛养殖农民专业合作社自收到注资资金之日起，以年度为单位，每年按不低于注资本金的6.5%（不少于3.25万元）向村集体保底分红，将所得分红注入聂家村村集体经济发展，保障村集体收入可持续增收，资金收益权归村集体所有,收益资金只能用于集体经济发展和村级公益事业建设。

主管单位：市农业农村局

实施单位：枹罕镇政府

- 枹罕镇江牌村临夏市良生种植农民专业合作社发展项目（村集体经济发展项目）。计划在临夏市枹罕镇江牌村投资50万元，资金所有权归村集体所有，村集体经济组织与临夏市良生种植农民专业合作社签订保底分红注资协议及资金保障抵押协议，将该资金全部注入合作社，由合作社运营管理，用于扩大合作社蔬菜种植和树莓种植规模，带动村级贫困户就业发展。临夏市良生种植农民专业合作社自收到注资资金之日起，以年度为单位，每年按不低于注资本金的6.5%（不少于3.25万元）向村集体保底分红，将所得分红注入江牌村村集体经济发展，保障村集体收入可持续增收，资金收益权归村集体所有,收益资金只能用于集体经济发展和村级公益事业建设。

主管单位：市农业农村局

实施单位：枹罕镇政府

14.枹罕镇王坪村临夏市油用紫斑牡丹种植农民专业合作社发展项目（村集体经济发展项目）。计划在临夏市枹罕镇王坪村投资50万元，资金所有权归村集体所有，村集体经济组织与临夏市油用紫斑牡丹种植农民专业合作社签订保底分红注资协议及资金保障抵押协议，将该资金全部注入合作社，由合作社运营管理，用于扩大合作社牡丹种植面积，开发牡丹面膜、牡丹精油，带动王坪村观光旅游产业及其他产业，带动贫困户增收，壮大集体经济收入。临夏市油用紫斑牡丹种植农民专业合作社自收到注资资金之日起，以年度为单位，每年按不低于注资本金的6.5%（不少于3.25万元）向村集体保底分红，合作社将分红转入王坪村集体经济账户，保障村集体经济可持续发展，资金收益权归村集体所有,收益资金只能用于集体经济发展和村级公益事业建设。

主管单位：市农业农村局

实施单位：枹罕镇政府

15.折桥镇慈王村临夏市金色慈王田园种植农民专业合作社发展项目（村集体经济发展项目）。计划在临夏市折桥镇慈王村投资50万元，资金所有权归村集体所有，村集体经济组织与临夏市金色慈王田园种植农民专业合作社签订保底分红注资协议及资金保障抵押协议，将该资金全部注入合作社，由合作社运营管理，用于建设农庄休闲观光旅游娱乐设施，购买休闲观光娱乐设备，进一步强化农庄基础设施建设延伸游客观光体验链条。全面吸纳建档立卡贫困劳动力进行就近就业，并提供岗前培训，增强广大贫困户脱贫致富内生动力。临夏市金色慈王田园种植农民专业合作社自收到注资资金之日起，以年度为单位，每年按不低于注资本金的6.5%（不少于3.25万元）向村集体保底分红，将所得分红注入慈王村村集体经济发展，保障村集体收入可持续增收，资金收益权归村集体所有,收益资金只能用于集体经济发展和村级公益事业建设。

主管单位：市农业农村局

实施单位：折桥镇政府

16.折桥镇大庄村临夏市益盛无公害蔬菜种植农民专业合作社发展项目（村集体经济发展项目）。计划在临夏市折桥镇大庄村投资50万元，资金所有权归村集体所有，村集体经济组织与临夏市益盛无公害蔬菜种植农民专业合作社签订保底分红注资协议及资金保障抵押协议，将该资金全部注入合作社，由合作社运营管理，用于扩大该合作社进一步发展温室蔬菜种植，发展电商线上销售礼盒蔬菜。临夏市益盛无公害蔬菜种植农民专业合作社自收到注资资金之日起，每年按不低于注资本金的6.5%（不少于3.25万元）向村集体保底分红，将所得分红注入大庄村村集体经济发展，保障村集体收入可持续增收，资金收益权归村集体所有,收益资金只能用于集体经济发展和村级公益事业建设。

主管单位：市农业农村局

实施单位：折桥镇政府

17.城郊镇祁家村临夏市河发源清真食品有限责任公司发展项目（村集体经济发展项目）。计划在临夏市城郊镇祁家村投资50万元，资金所有权归村集体所有，村集体经济组织与临夏市河发源清真食品有限责任公司签订保底分红注资协议及资金保障抵押协议，将该资金全部注入合作社，由合作社运营管理，用于扩大企业进一步发展加大牛肉屠宰及冷链业务，提高销量，增加贫困户就业，壮大集体经济收入。临夏市河发源清真食品有限责任公司自收到注资资金之日起，以年度为单位，每年按不低于入股本金的6.5%（不少于3.25万元）进行保底分红，将所得分红注入祁家村集体经济，保障村集体可持续发展，资金收益权归村集体所有,收益资金只能用于集体经济发展和村级公益事业建设。

主管单位：市农业农村局

实施单位：城郊镇政府

4、扶贫贷款贴息项目（669万元）

1.精准扶贫专项贷款贴息资金项目。计划对临夏市2019年度2878户精准扶贫户，按照月基准利率0.396%年4.75%进行全额贴息，平均每户每年贴息2375元。总投资669万元。

主管单位：市财政局

实施单位：市财政局

5、产业路	项目（868.18万元）

1.临夏市2020年折桥镇慈王村产业路建设项目。对慈王村温室大棚合作社及散户温室大棚种植户的产业道路及入棚道路进行硬化改造，共计新建2540.19m，其中路面2m宽的长722.1m，路面2.5m宽的长513.13m，路面3m宽的长1304.96m。预支盖板长6.5m，宽1.3m。总投资85万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：折桥镇政府

2.临夏市枹罕镇2020年后杨村社产业道路硬化工程	。1、后杨村吴家庄道路350m，均宽2.5m；2、牟家尕阳洼路300m，均宽2.5m；3、崖头大滩段道路硬化1200m，均宽2m；4、修建一条后杨村滴翠园至后杨度假村门口产业路便道，长度50m,路面配套减速带、减速牌等设施。总投资90.5万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：枹罕镇政府

3.临夏市枹罕镇2020年马家庄村村社道路及产业路硬化项目	。1、硬化老坟沟产业路长430m、宽3m；2、硬化拜黑麦门口至张家桥产业路长360m、宽3m；3、二次硬化张家社巷道长961m，宽3m；4、硬化梁家社袁家坟产业路长290m、宽3m；5、硬化梁家社六十亩产业路长为370m、宽3m；6、硬化梁家社尕五斗产业路373m、宽3m；7、硬化马三社马尕布后面产业路长200m、宽2m路面配套减速带、减速牌等设施。总投资131.28万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：枹罕镇政府

4.临夏市枹罕镇2020年街子村社户道路及产业路硬化工程。1、硬化街子村中心路至街子马家社断头路宽5m*长300m；2、硬化街子村中心路至石头洼中心断头路4m*400m；3、硬化街子路口至拜家公墓区4m*250m；4、硬化后二社王克麻尼房后断头路3m*150m；5、硬化草三社至八坊牧业后门4m*120m；6、硬化新五社陈福才门口至水下社李银锁房后，宽4m*长800m；7、硬化电厂桥头至邓克俊房后，宽4m*长380m；8、硬化幼儿园房后路口经雷占清至磨坊门口，宽3m*长400m。总投资155万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：枹罕镇政府

5.临夏市枹罕镇2020年拜家村社户及产业道路硬化工程。计划总投资96万元，堡子至辛家河核桃林观光路硬化，全长1500m，宽4m。拜家小学东侧便道修建，路面配套减速带、减速牌等设施。本次解决资金90万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：枹罕镇政府

6.临夏市枹罕镇2020年王坪村中庄社产业道路硬化项目（中庄社、上坪社）。中庄社农路硬化长3.5km、均宽2.8m，9800㎡；上坪社农路硬化长1.2km、均宽2.5m，3000㎡，路面配套减速带、减速牌等设施。总投资166.4万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：枹罕镇政府

7.临夏市南龙镇2020年杨家村乔家泉至尕山道路建设工程（产业路），路线全长1.33公里，路基横断面为0.5天然砂砾路肩+4.0行车道+0.5天然砂砾路肩，路面结构采用18cm厚C30现浇混凝土面层+16cm水泥（5%）稳定砂砾基层+10cm天然砂砾找平层。本次解决资金150万元。

6、其他产业类项目（123.3万元）

1.“雨露计划”项目。主要对建档立卡贫困户家庭大中专、中高职院校在校生进行补助，计划补助138人，其中中职生44人，大专/高职生94人，人均每学期补助1500元，分两学期补助，总投资20.7万元。

主管单位：扶贫办

实施单位：扶贫办

2.“雨露计划”（春季）项目。主要对建档立卡贫困户家庭大中专、中高职院校在校生进行补助，计划补助342人，其中中职生103人，大专/高职生239人，人均每学期补助1500元，分两学期补助，总投资51.3万元。

主管单位：扶贫办

实施单位：扶贫办

3.“雨露计划”（秋季）项目。主要对建档立卡贫困户家庭大中专、中高职院校在校生进行补助，计划补助342人，其中中职生103人，大专/高职生239人，人均每学期补助1500元，分两学期补助，共计51.3万元。

主管单位：扶贫办

实施单位：扶贫办

（二）农村基础设施建设项目（5297.159841万元）

1、农村道路项目（1225.106841万元）

1.临夏市枹罕镇2020年铜匠庄村旅游便道硬化项目。铜匠庄村北山片至果树种植基地2km旅游道路硬化，均宽4米，配套减速带、减速牌、安全护栏等设施，总投资72.12万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：交通运输局

2.临夏市2020年街子村至河州大道道路改建工程。改建道路0.58km，宽5m，并完善排水设施。总投资80万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：交通运输局

3.临夏市枹罕镇2020年聂家村中心路道路改建工程。临夏市枹罕镇聂家村中心路全长1.2公里，宽度5米，设计时速10KM/H，路面路拱采用双向设置，均为沥青铺设，配套减速带、减速牌、安全护栏等设施。总投资103.4215万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：枹罕镇政府

4.临夏市枹罕镇2020年罗家堡村中心路道路改建工程。临夏市枹罕镇罗家堡村中心路全长1公里，宽度6米，设计时速10KM/H，路面路拱采用双向设置，均为沥青铺设，配套减速带、减速牌、安全护栏等设施。总投资144.598万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：枹罕镇政府

5.临夏市枹罕镇2020年石头洼村中心路道路改建工程。计划总投资125万元修建临夏市枹罕镇石头洼村中心路全长1.2公里，宽度6米，设计时速10KM/H，路面路拱采用双向设置，均为沥青铺设，配套减速带、减速牌、安全护栏等设施。本次解决资金170.6012万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：枹罕镇政府

6.临夏市2020年城郊镇祁家村村社道路硬化项目。共计硬化村社道路4935平方米，其中新建村社道路硬化2935平方米；社户道路二次硬化800米×2.5米,共计2000平方米，每平米造价140元。总投资68万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：城郊镇政府

7.临夏市2020年城郊镇堡子村村社道路硬化项目。硬化堡子村村社道路9000㎡，长3km，均宽3m。总投资129万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：城郊镇政府

8.临夏市2020年城郊镇木厂村社户道路硬化项目。硬化社户道路1870㎡，其中新建道路硬化820㎡；二次道路硬化1050㎡，道路渗水井4个。总投资30万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：城郊镇政府

9.临夏市2020年城郊镇肖家村社户道路硬化项目。硬化肖家村社户道路4915㎡，长1638m，均宽3m，每平米造价140元。总投资68万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：城郊镇政府

- 临夏市2020年城郊镇临大路两侧排水渠道衬砌及改造项目。计划总投资165万元用于城郊镇堡子村临大路两侧排水渠道衬砌，渠道衬砌总长2.5公里，底宽0.3米，深均0.5米，交叉路面设置公路现浇板桥，渠道设置涵盖板，设置沉沙池2座，消力池两座，混凝土挖除清运1340方。本次解决50万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：城郊镇政府

- 临夏市2020年城郊镇祁家村中心路硬化项目。计划投资145万元新建祁家村中心路，铺设沥青路面，长1800米，均宽6米，共计硬化10800平方米。本次解决30.866141万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：城郊镇政府

12.临夏市折桥镇2020年后古村道路硬化项目。硬化后古村道路共计1958m，总面积4866㎡，对左来保家门前长20m宽，4.5m，魁永华家房背后长120m，宽2m；康廷云家至胡晓红家长140m，宽2m；陈学家对面长30m，宽2.5m；苟学平家至东校场后点162m，宽2m；北寺门向东水干渠硬化长152m，宽2m；凯琳鞋厂至胡晓红家长150m，宽2m进行硬化，石春云家门前37m，宽2.3m进行硬化。加气站东侧1号巷道长86m，宽2.7m，加气站东侧2号巷道长60m，宽2.3m，加气站东侧3号巷道长33m，宽2m，赵保庆家东侧长30m，宽2m；陈新年家巷道长83m宽1.3m；陈仲林家东侧至盆盆肉总店长200m，宽2.5m；对北干渠北侧1号闸（烈士陵园背后）至环城北路长500m，宽2m进行水泥硬化，对2号闸至环城北路长155m，宽2m进行水泥硬化，每平米造价150元。总投资67万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：折桥镇政府

13.临夏市折桥镇2020年慈王村道路硬化项目。慈王村共计硬化道路13条，全长1608m，总面积4133㎡。周家庄农路1条，崔平西家至后古段长120m、宽2m；下王社农路3条，王学虎家至北干渠段，3条总长494m，宽3m；新庄社农路2条，苗润华家至张春家段，2条总长210m、宽1.6m；慈家社农路3条，慈玉双家至慈家社巷道长32m，宽1.5m；慈胜宏家至刘全福家段，长60m，宽3m;慈新春家巷道长20m、宽3m；他家社农路4条，慈兴平家至北干渠段长250m、宽2.3m；韩中华家至马苏来麻乃家段，长102m，宽2m；慈新民家至马苏来麻乃家段长110m、宽2m；韩光荣家至陈马段，长210m，宽2m。每平米造价150元。总投资62万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：折桥镇政府

14.临夏市南龙镇2020年王闵家村道路硬化项目。计划硬化王闵家村道路4条，上河滩路长266m、面积665㎡，大荒地至垃圾场道路长332m、面积830㎡，上窑台路长241m、面积602㎡，下窑台路长161m、面积403㎡，共硬化道路长1km，面积2500㎡，每平米造价150元。总投资37.5万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：南龙镇政府

15.临夏市南龙镇2020年马家庄村社户道路硬化工程。硬化马家庄村牛羊交易市场至滨河大道230m，硬化徐家茶园路口至滨河大道286m，衬砌路面排水沟516m，安装篦子井10座，该路面为沥青路面，路面均宽6m，路面采用15cm天然砂砾垫层+18cm水泥稳定沙砾基层+7cm沥青混凝土面层设计标准，共计硬化面积3100㎡，沥青路面硬化每平米补助标准200元。总投资79万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：南龙镇政府

16.临夏市南龙镇2020年马家庄村、王闵家村村社户道路及农路硬化工程。硬化王闵家通村公路至窑坡沟路面320m，宽4m，1280㎡，硬化王闵家通村公路至尕大沟路面300m，宽3m，900㎡，共计硬化面积2180㎡，路面采用10cm天然砂砾垫层+16cm水泥稳定沙砾基层+18cmC30混凝土面层设计标准，每平米补助标准150元。总投资33万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：南龙镇政府

2、饮水安全项目（486.534万元）

1.临夏市农村自来水管网改造工程（饮水安全工程）。计划总投资357.98万元改造管道共计8025m,其中：DN100聚乙烯给水管(PE100,PN=1.0MPa)6035m,DN25—63聚丙烯给水管（PPR）1990m。其中单子庄至张家台改造管道包括单子庄村至高邓家村张家台社，改造给水管道共计4605m。杨妥家改造村级给水管道共计1967m。街子村、草滩七社、石头洼戒毒所内改造给水管道包括街子村、草滩七社、石头洼，共计改造给水管道1453m。本次解决资金312.144万元。

主管单位：水务局

实施单位：临夏市水利工程项目建设领导小组办公室

2.临夏市枹罕农村饮水安全巩固提升工程。埋设输水管道2.8km，配套阀门井5座；改造供水管理站1座，更换南、北干管加压泵站水泵，管理站更换变压器1台；埋设配水管道61260m，建各类阀门井263座；安装各类阀门1297台(套)。最高日供水量5845m3/s,年设计供水量164万m3。总投资3705万元。（本次解决资金174.39万元）

主管单位：水务局

实施单位：水务局

3、小型水利设施项目（1087.23万元）

1.临夏市东西川灌区东门渠（祁牟段）灌溉工程。改造东门渠祁牟段总长1.07km，配套建筑物37座。总投资170万元。

主管单位：水务局

实施单位：临夏市水利工程建设项目领导小组办公室

2.临夏市城郊镇南门河渠渠道清理工程。对东西川灌区南门河渠350m渠道进行清淤，并把淤泥拉运至垃圾填埋场。总投资55.65万元。

主管单位：水务局

实施单位：临夏市水利工程建设项目领导小组办公室

3.临夏市东西川灌区祁家庄村石头洼渠、南干渠灌溉工程。计划总投资365万元用于改建东西川灌区祁家村石头洼渠、南干渠1.2km，配套检查井7座。本次解决资金263.58万元。

主管单位：水务局

实施单位：临夏市水利工程建设项目领导小组办公室

4.临夏市折桥镇祁牟村一社、二社、三社、四社灌溉工程。新建农渠9条，衬砌总长度1833m，分水斗口19座、农口35座，设置过路盖板6处共18m宽。总投资50万元。

主管单位：水务局

实施单位：折桥镇政府

5.临夏市2020年城郊镇石头洼渠祁家村段改造提升工程。对长1.75km灌溉和排洪渠进行修建，修建为矩形渠，底宽1.2m，深均1.5m，交叉路面设置公路现浇板桥，渠道增设重型盖板和轻型盖板，设置清淤和沉沙池。新建干渠1条，衬砌总长度1741.25m，新建通行桥14座、新建清淤沉沙池检查井17座，新建拦污格栅1套，设置沟渠盖板1666.25m。总投资390万元。

主管单位：水务局

实施单位：城郊镇政府

6.临夏市南龙镇2020年马家庄村提水灌溉及排洪渠衬砌工程。安装11kw水泵电机一台（套），埋设上水管道1200m，衬砌梯形排洪渠605m，上口宽1.2m，下口宽1m，渠深80公分。总投资158万元。

主管单位：水务局

实施单位：南龙镇政府

- 高标准农田建设项目（699.57万元）

1.临夏市2019-2020年高标准农田建设项目。计划总投资750万元在临夏市枹罕镇、折桥镇新建5000亩高标准农田，用于枹罕镇、折桥镇基本农田配套设施建设、土地平整、土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程、完善农田防护林和生态环境保持工程、农田输配电设施、农业技术服务，每亩补助1500元。本次解决资金699.57万元。

主管单位：市农业农村局

实施单位：折桥镇政府 枹罕镇政府

5、必要的人居环境整治项目（1294.719万元）

1.临夏市2020年折桥镇东冯路沿线下片农村人居环境综合整治项目。对东冯路沿线苟家段、大庄段、祁牟段风貌进行综合提升改造，主要包括立面、基础设施（标识标牌、垃圾桶等）、公共设施、环境综合整治等进行提升改造。总投资360万元。

主管单位：农业农村局

实施单位：折桥镇政府

2.临夏市折桥镇村容村貌综合整治项目。对折桥镇8个村巷道内的建筑垃圾、乱搭乱建、废墙废屋，乱堆乱放等进行整治清理，新建陈马村、苟家村、大庄村晾晒场各一处。总投资80万元。

主管单位：农业农村局

实施单位：折桥镇政府

3.临夏市南龙镇2020年单子庄人居环境整体提升工程。通过实施人居环境改造提升工程，拆除及修复残垣断壁等村内建筑垃圾，修缮破损路面等基础设施。总投资100万元。

主管单位：农业农村局

实施单位：南龙镇政府

4.临夏市南龙镇2020年尕杨家村人居环境整体提升工程。通过实施人居环境改造提升工程，拆除及修复残垣断壁，清理南干渠淤泥等。总投资100万元。

主管单位：农业农村局

实施单位：南龙镇政府

5.临夏市2019年人居环境改善项目。计划总投资809.235万元进一步改善我市环境空气质量，切实推进临夏市农村人居环境整治，持续巩固提升脱贫攻坚成果，提升群众对精准扶贫工作的认同感和获得感，以建设幸福为目标，把优化人居环境为新农村建设的重要抓手，从治理农村环境“脏、乱、差、散”入手，加大村庄环境的整治建设，使全市农村基础设施得到明显改善，城乡之间在人居环境、基础设施、公共服务、社会事业等方面的差距明显缩小，农村面貌焕然一新，农村经济持续发展，农村社会全面进步，建成天蓝、地绿、水净、村美的幸福新临夏。现结合临夏市实际，实施临夏市农村人居环境改善项目项目。本次解决资金404.719万元。

主管单位：农业农村局

实施单位：临夏州生态环境局临夏市分局

6.临夏市枹罕镇2020年王坪村咀头社人居环境整体提升项目。计划总投资300万元用于改善枹罕镇王坪村咀头社沿线人居环境，改造群众门前排水渠，及配套基础设施建设，提升村内基础设施。本次解决资金250万元。

主管单位：农业农村局

实施单位：枹罕镇政府

6、农村基础设施建设其它项目（504万元）

1.临夏市2020年街子村水路湾桥改建工程。拆除旧桥，新建桥梁长10m，宽4.5m，桥梁1座。总投资80万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：交通运输局

2.临夏市2020年街子村电厂桥改建工程。拆除旧桥，新建桥梁长8m，宽4.5m，桥梁1座。总投资64万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：交通运输局

3.临夏市2020年铜匠庄村王家后坡桥改建工程。拆除旧桥，新建桥梁长12m，宽4.5m，桥梁1座。总投资96万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：交通运输局

4.临夏市2020年铜匠庄王家社（砂厂）桥改建工程。拆除旧桥，新建桥梁长10m，宽4.5m，桥梁1座。总投资80万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：交通运输局

5.临夏市2020年聂家村公墓区桥改建工程。拆除旧桥，新建桥梁长16m，宽4.5m，桥梁1座。总投资64万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：交通运输局

6.临夏市2020年青寺村韩家寺桥改建工程。拆除旧桥，新建桥梁长14m，宽4.5m，桥梁1座。总投资56万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：交通运输局

7.临夏市2020年街子村泄洪桥改建工程。拆除旧桥，新建桥梁长8m，宽4.5m，桥梁1座。总投资64万元。

主管单位：交通运输局

实施单位：交通运输局

五、涉农资金整合及统筹责任分工

（一）市脱贫攻坚领导小组：负责年度使用方案的审核、报备工作，下达年度项目资金计划，批复年度项目实施方案，调整年度资金整合计划和建设内容。

- 市扶贫办：负责统筹整合使用财政涉农资金项目实施的牵头组织协调。协同财政部门制定年度使用方案，会同相关部门落实年度使用方案，对年度计划项目实施进度、项目建设质量组织日常检查。

- 市财政局：依据市统筹整合使用财政涉农资金管理办法，负责整合资金预算调整、校拨、资金落实，对资金使用情况进行监督；会同相关单位编制年度财政涉农资金统筹整合使用方案；按月向市脱贫攻坚领导小组办公室报送统筹整合使用财政涉农资金进展情况。

- 市发改局：负责全市统筹整合使用财政涉农资金项目立项批复手续。

- 市交通运输局：负责全市统筹整合使用财政涉农资金项目道路交通类项目的预审及项目的立项批复手续及行业部门质量把关。

- 市水务局：负责全市统筹整合使用财政涉农资金项目水利工程类项目的预审及项目的立项批复手续及行业部门质量把关。

- 市住建局：负责全市统筹整合使用财政涉农资金项目危旧房改造工作的指导及质量把关。

（八）市自然资源局：负责全市统筹整合使用财政涉农资金项目用地审核或有关手续办理工作。

（九）市环保局：负责全市统筹整合使用财政涉农资金项目环评手续。

（十）市农业农村局：负责全市村集体经济发展项目、种植类、养殖类、畜牧产业、农村人居环境综合整治项目的实施、指导、核查、验收等工作。

（十一）市文体广电和旅游局：负责全市旅游扶贫、发展农家乐等旅游相关项目的实施、指导、检查、验收等工作。

（十二）市人社局：负责全市扶贫车间、就业技能培训及劳务就业补助等项目的实施、指导、检查、验收等工作。

（十二）其他脱贫攻坚成员单位根据相关工作任务开展相关工作，为财政涉农资金统筹整合使用项目实施主体。负责编制部门年度整合项目实施计划，落实项目建设相关制度，规范项目建设相关程序，会同四镇、部门组织项目工程实施，把好项目建设质量，做好项目资金报账工作，健全项目建设相关资料，

（十三）四镇：为涉农财政资金统筹整合使用项目实施落地主体。按照市脱贫攻坚领导小组印发的财政涉农资金统筹整合使用方案，做好年度项目实施落地工作。

六、保障措施

（一）强化组织领导。由市委、市政府及市脱贫攻坚领导小

组统一领导，市委、市政府分管财政、扶贫工作的领导具体负责，

加强对全市统筹整合涉农资金工作的管理。各镇、相关部门要在

市脱贫攻坚领导小组的统一领导下，严格按照整合方案确定的整

合资金投向计划及应承担的工作任务，服从大局，紧密配合，全

力支持，形成合力，确保项目的顺利实施。市脱贫攻坚领导小组办公室定期不定期对各镇、相关部门安排下达的项目资金进行抽查。

（二）加大监督力度。市脱贫攻坚领导小组定期召开市脱贫攻坚领导小组会议和调度会议，对资金落实、项目进度等情况进行督查和研究，确保整合资金安全、规范、高效使用。各相关部门要采取有力措施，确保项目资金使用安全，整合项目保质保量完成。要认真研究资金整合过程中出现的问题，积极有效地提出解决办法。要建立使全监督检查机制，发挥审计监督、纪检监察、财政监督和社会监督作用，建立多层次、多方位、多形式的监督机制，有力地推动涉农资金整合项目工作的发展。

七、扶贫成效

2020年统筹整合使用财政涉农资金年终方案中农业生产发展方面投入资金8014.940159万元，进一步有效提高户贫困户发展产业的积极性，增加贫困户收入。农村基础设施建设方面投入资金5297.159841万元，能明显提高贫困村渠道的水利用系数，减少沿途输水损失，从而提高农村水利基础设施条件和贫困人口的生产生活条件，并有效提升了35个行政村的基础设施条件及解决群众出行难及农产品运输难的问题。

附件：1.临夏市2020年贫困县统筹整合资金计划表

2.临夏市2020年统筹整合财政涉农资金项目计划表